## Slide 1
A+ 라이프 효담 상조
(2022.12.01.)
의전 통합 시스템 프로젝트 주간 업무 현황(11월 5주차)

## Slide 2
1. 주요 추진사항 (12/01)
구분 | 업무 진행사항 |  | 
 | 금주 업무 (11.28~09.30) | 진척도(%) | 차주 계획 (10.03~10.07)
파인랩 | 통합시스템 디자인 컨셉 미팅 (28일) - 참석자 : 김 헌 프로, 박 우철 프로, 이 규화 프로, 아이티엘 임 호근 팀장, 디자이너 2. 화면 설계서 최종본 접수 및 공유 예정(12월 1일) 3. 화면 디자인 시안 작업 (차주 목요일까지) 4. 시스템 인프라 구성 작업 | 100% 100% 0% 50% | 최종 기획 회의 (화면 설계서 최종본) 예정 - 참석자 : 김 헌 프로, 박 우철 프로, 아이티엘 임호근 팀장 2. 화면 디자인 시안 Preview 예정 3. 시스템 인프라 구성 작업 완료
이슈사항
메뉴 구성 관련 (상단, 햄버거) 시안 2Track 으로 진행 하지 않고 1Track 에서 상단 메뉴와 햄버거 메뉴를 구성하기로 함. (김 헌 프로와 협의) 시스템 인프라 구성 시 가상 시스템이 리눅스로 되어 있어 Mssql( DataBase) 를 리눅스에 설치해 개발 서버를 구성할 지 여부.
Notes: 2