## Slide 1
A+ 라이프 효담 상조
(작성일: 2022.10.06.)
의전 통합 시스템 개발 주간 업무 현황(10월 1주차)

## Slide 2
1. 주요 추진사항 (10/06)
구분 | 업무추진내역 |  |  |  |  | 
 | 금주업무(10.04~10.07) |  |  |  | 차주(10.10~10.14) | 
 | 내용 | 실적/계획 |  | 누적 | 내용 | 계획 / 누적
기획 | 화면설계서 작성 요구사항 정의서 현행화 WBS 작성완료 현행화 | 5% 100% 100% | 15% 100% 100% | 5% 100% 100% | 화면설계서 작성 | 15% / 5%
이슈사항
요구사항 추가로 요구사항 정의서 및 WBS 업데이트
Notes: 2