## Slide 1
A+ 라이프 효담 상조
(2022.08.26.)
의전 통합 시스템 개발 주간 업무 현황(9월 1주차)

## Slide 2
1. 주요 추진사항 (8/26)
구분 | 업무 진행사항 |  | 
 | 금주 업무 (08.22~08.26) | 진척도(%) | 차주 계획 (08.29~09.02)
UI/UX 디자인 (김현태) | 정책 지원 | 97% / 100% | 정책 지원
 |  | 전주 대비 +2% | 
프론트 개발 (곽태민) (앤트썸) | QA 대응 배틀방 수정요청 선대응 Background Service 개발(테스트 및 수정/보완 진행) 건강 등급(GHC) 진행 GHC SDK 연동 작업 서버 API 개발 연동 작업 UI 개발 작업 | 95% / 100% | QA 대응 배틀방 수정요청 선대응 Background Service 개발(테스트 및 수정/보완 진행) 건강 등급(GHC) 진행 GHC SDK 연동 작업 서버 API 개발 연동 작업 UI 개발 작업
 |  | 전주 대비 +2% | 
Notes: 2