## Slide 1
A+ 라이프 효담 상조
(2022.09.05.)
의전 통합 시스템 개발 주간 업무 현황(9월 1주차)

## Slide 2
1. 주요 추진사항 (9/05)
구분 | 업무 진행사항 |  | 
 | 금주 업무 (08.29~09.02) | 진척도(%) | 차주 계획 (09.05~09.08)
기획 (이재영) | 의전관리시스템 임직원계정 리뷰 및 업무 확인 의전관리시스템 의전팀장 계정 리뷰 및 업무 확인 의전관리시스템 기업담당자 계정 리뷰 및 업무 확인 의전관리시스템 협력업체 계정 리뷰 및 업무 확인 | 100% 100% 100% 100% | 재고관리시스템 웹 리뷰 및 업무 확인 재고관리시스템 앱 리뷰 및 업무 확인 ASIS 메뉴정의서 작성 ASIS 시스템 관련 운영자 인터뷰
시스템 셋팅 및 개발 (박우철) | DataBase 및 아키텍쳐 전달 시 └ 재고 관리 프로그램 내에서 관련 쿼리 확인 후 통합 프로그램 메뉴 별 정리 예정. └ 9월 3주차에 진행 예정 (WBS 참조) └ 재고 관리 프로그램 스키마 통합 프로그램 메뉴 별 정리 예정 . └ 기획자 (이재영 프로) 보고 사항 추가 시 공유 └ DataBase 서버 버전 확인 후 커넥트 드라이버로 접속 테스트 예정. └ 현재 버전 : 2008 R2, 테스팅 버전(가상화 서버 이전) : 2014 └ 레거시 Php에서 MsSql 접속 쿼리 확인 . └ 로컬 시스템 (가상 APM) 으로 한계가 있어 개발 태스팅 서버 요청. | 0% (진행 예정) | 1. Data Base 및 아키텍쳐 받게 되면 └ 개발 테스팅 서버가 구축 되면 서비스 구축 및 설정 테스팅 └ 기획자 산출물 생성 시 정리 및 진행 상황 점검 └ 의전관리시스템 임직원 계정 리뷰 및 업무 확인 └ 의전관리시스템 의전 팀장 계정 리뷰 및 업무 확인 └ 의전관리시스템 기업 담당자 계정 리뷰 및 업무 확인 └ 의전관리시스템 협력업체 계정 리뷰 및 업무 확인
 |  | 0% (진행 예정) | 
 |  | 100% | 
Notes: 2