## Slide 1
A+ 라이프 효담 상조
(2022.09.05.)
의전 통합 시스템 개발 주간 업무 현황(9월 1주차)

## Slide 2
1. 주요 추진사항 (9/19)
구분 | 업무 진행사항 |  | 
 | 금주 업무 (09.13~09.16) | 진척도(%) | 차주 계획 (09.19~09.23)
기획 (이재영) | ASIS 시스템 관련 운영자 인터뷰 ASIS 프로세스 분석 및 현황파악 TOBE 프로세스 정리 | 25% 100% 50% | ASIS 시스템 관련 운영자 인터뷰 계획(50%) TOBE 프로세스 정리 계획 (100%) TOBE 메뉴 정의 (100%) WBS 작성 계획 (100%)
시스템 셋팅 및 개발 (박우철) | 1. Data Base (Data Base - Testing 계정 및 아키텍쳐 전달 받음) └ 재고 관리 App 분석 중 └ 재고 관리 아키텍처 (Java Spring), 장례 의전 아키텍처 (Asp Classic) 내용 확인 | 70% (진행 중) | 1. Data Base (Data Base - Testing 계정 및 아키텍쳐 전달 받음) └ 재고 관리 App 분석 완료 계획 (100 %) └ 테스트 서버 Database 연동 확인 (100 %) └ 재고 관리 아키텍처 (Java Spring) 분석 (DataBase Query 연동) 계획 (50%)
 |  | 20% | 
Notes: 2