|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **의전관리 통합시스템 구축 회의록** | | | | | | |
|  |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **부 서** | |  | **참 석 자** | | 박우철(프로) 外 1인, 임호근(팀장) 外 2인 | |  |
| **수 행 일 시** | | 2022.12.19 | **장 소** | | 업체 사무실 (아이티엘) | |  |
| **작 성 자** | | 박우철 | **작 성 일** | | 2022.12.20 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 1. 디자인 및 퍼블   - 업체에서 일괄 진행하고 컨펌을 파인랩(이규화 대리)에서 진행함.  - 제플린으로 공유  - 사용되는 툴이 다르며 프로그램간 이동상황에서 설정이 깨질수도(맥 환경)  있어 혼용 작업이 불가(아이티엘 측 주장)  - 스케치 -> XD -> 제플린으로 작업   1. 개발 프로세스 관련   - 행사 재고와 재고와의 차이점 설명  - 센터 -> 본부 -> 행사 등의 프로세스 설명  - 차주 목요일 프로세스 관련 문의로 라이프 방문 예정 (약속 시간 잡기)  └ 수요일 QnA 작성문서 받고 확인  - 일괄적 정리는 작업 순서상 어렵기 때문에 작업 진행하면서 정리 하기로  - Pc 메뉴 구성을 1Depth를 고정하고 2Depth를 커튼으로 구성.  - Onchange 함수 재고 요청. (결과값의 오입력 및 Validation을 일일히 일으키는 것은 좋지 않다)   1. Hybrid App Api   - 푸시 , 세션 및 쿠키 관리, 사진, 결제(가상결제)     1. 식사 미팅은 내부에서 일정 조정이 되지 않아 정리 해서 연락 주기로 | | | | | | |  |