|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **의전관리 통합시스템 구축 회의록** | | | | | | |
|  |
|  |  |  |  |  |  | | | |  |
| **부 서** | |  | **참 석 자** | | | 김헌(프로) 外 2, 심재완(팀장)님 外 2 |  |
| **수 행 일 시** | | 2022.09.29 | **장 소** | | | 성진빌딩 7층 |  |
| **작 성 자** | | 이재영 | **작 성 일** | | | 2022.09.29 |  |
|  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 1. 메뉴정의서, 요구사항정의서, WBS 30일 송부 후 공유하기로 함 2. 장례현황에 접수 폼 생성필요 상황실에서 사용하는 입력 폼 공유할 예정 3. 첨부파일(사진) 용량 문제 있음 파일서버(nas) 구성 필요성 4. 사진 즉시촬영(디바이스 저장 없이) 및 기존사진 업로드 현업 요구사항이 있어 즉시촬영만 업로드 하는 케이스 기존 사진 업로드 가능한 케이스 정리 필요 개발은 두가지 모두 염두 5. 현 시스템에서 공급확인서 = 회사지원서명에 해당 6. 서류양식 메뉴에 문서 폼 양식 추가 필요 (별도로 DB에 적재하진 않음) A안: 1회성 기본정보 입력 후 양식에 랜딩-> 출력 가능 하도록 구성 B안: 행사 관련 정보 load 후 출력할 수 있도록 구성 7. 앱 실행 시 버전체크 (자동 또는 수동 업데이트) Best Case: 실행 시 업데이트 존재 시 런쳐 하단에 업데이트 버튼 눌러야 로그인 페이지 랜딩. 8. Push 기능 이슈 확인 (Google Play 앱스토어에 올리지 않고 FireBase (Push 서비스) 사용 가능한지 확인) | | | | | | |  |