|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **의전관리 통합시스템 구축 회의록** | | | | | | |
|  |
|  |  |  |  |  |  | | | |  |
| **부 서** | |  | **참 석 자** | | | 김헌(프로) 外 2, 이재영 |  |
| **수 행 일 시** | | 2022.10.05 | **장 소** | | | 성진빌딩 7층 |  |
| **작 성 자** | | 이재영 | **작 성 일** | | | 2022.10.05 |  |
|  |  |  |  |  |  | | | |  |
| 1. 실비상품이 존재하므로, 품목 없는 상태에서 상담 시 추가 및 누적하는 형태의 상품설계가 가능하여야 함. 참고: 가입상품 금액 초과 시 추가 정산으로 진행, 가입상품 금액 미만 시 대환(대납)등 현금 환급이 아닌 방법으로 진행 2. 상품상담 시 상품비교 방법의 변경 상품등록 시 등록된 관련 상품(기업 또는 단체의 경우 해당 단체의 상품 )이 콤보박스로 우상단에 리스트업되고 선택한 상품이 비교란에 노출되도록 구현 3. 메뉴권한 변경 : 설정 > 푸시설정은 임직원만 설정가능 4. 메뉴 위치/순서 변경 - 의전팀장이 입력하는 협력업체 내용 입력: 접수-> 진행단계 - 물품 사진 촬영 또는 업로드: 진행 -> 접수단계 5. 사진첨부의 경우 FreePath 기능 추가 부득이한 사정으로 필수인 경우에라도 보류체크 후 다음 단계로 이동 가능하게 구현 6. 공통 안내메시지(alert, confirm)의 경우 메시지 정리하여 별도로 검수 받을 것 7. 도우미 내용 입력 시 허들 마련 - 이름이 단순 “도우미”로 입력된 경우 안내메시지와 함께 remind 시킬 것, “홍길동”, “갑순이” 넣어도 넘어가긴 하지만, 가이드가 목적임. - 직할 인원의 경우 입력된 인원 색인을 통하여 입력. 행사-도우미 체인은 항상 유지하고 연관관계 설정 필요 8. 결제하기 방법 추가 일부의 경우 본사 매출 이외의 본부 자체 매출이 혼재될 경우 있음 (예: 200만 상품 가입 후 본부 자체에서 100만을 추가하여 매출이 추가되는 경우) 카드 또는 현금결제를 1회라도 한 경우 “+” 또는 약속된 아이콘을 노출하여 수동입력 가능하게 구현. 결과적으로 정산서에는 총액이 출력되나, 본사 매출은 200만으로 계산됨 9. 완료승인요청 발인일 기준 7일 초과 시 시스템에서 자동으로 완료승인요청 되도록 구현 의전팀장이 요청한 것인지, 자동으로 요청된 것인지 구분자 필요 이 경우 상황실에서 해당 행사에 대한 품질관리 할 예정. 10. 상품리스트 권한 변경: 임직원만 보이도록 11. 재고관리 > 행사출고, 장례현황 프로세스 內 행사출고 행사출고일시 = 행사접수일시와 동일하게 저장(회계상의 필요) 12. 재고관리 > 비품회수, 장례현황 프로세스 內 비품회수 소속 본부의 것만 노출되도록 구성 13. 재고관리 > 본부별 이동 택배사 목록 선택 및 송장번호 입력란 추가, 14. 푸시 발송 및 리스트 수동발송의 경우 개인/그룹/단체에도 발송할 수 있음. 리스트에서 구분 필요 15. 상품SPEC관리 필수 입력항목에 대한 설정 포함, 상품 구성 시 해당 상품의 유효기간과도 같이 연계됨 16. 프로젝트 수행범위 변경으로 인한 WBS 변경 필요 금일 부로 현 시점에서의 추가 또는 변경사항 없을 것 같음. 금일 기준으로 금주중 WBS에 대한 변경 및 관련 자료 정리 예정 | | | | | | |  |