|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **의전관리 통합시스템 구축 회의록** | | | | | | |
|  |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **부 서** | |  | **참 석 자** | | 김헌(프로) 外 6인, 이재영 外 2인 | |  |
| **수 행 일 시** | | 2022.11.10 | **장 소** | | 본사 회의실 | |  |
| **작 성 자** | | 이재영 | **작 성 일** | | 2022.11.10 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **개선 시스템 리뷰 및 회의**   1. 추후 임원진 리뷰를 위해 로그인 사용자별 기준으로 리뷰용 화면설계서 작성 및 제출 2. 재고관리 시스템 개선안 11월 11일까지 공유예정 (@김헌 프로) - 발주 및 입고 히스토리 적재 - 입고 수량 기준으로 재고처리 및 트래킹 3. 화면 내의 항목 (명칭 및 섹션)Label 직관적으로 교정 (현업 및 기획담당 협의 과제) 4. 구축단계에서 사용자별 어뷰징 개선안 지속적으로 검토할 것. 5. 다음 회의 일정 : 재고관리 개선안 수령 후 Arrange 필요 6. 법인 공급확인서 일괄 다운로드 메뉴 추가 (메뉴 권한 확인) 실적 – “수수료” 다음에 추가 7. 시스템 구축 예상일정? (3월까지 구축, 4월부터 서비스 예상) | | | | | | |  |