의전 통합 시스템 개발 프로젝트 회의록

**일자 : 2022년 08월 30일**

**장소 : 파인랩 회의실**

**참석 자 : 심 재완 팀장님, 송 성백 프로, 김 헌 프로, 김 종훈 프로, 이 재영 프로, 박 우철 프로**

1. **기획자 기획 업무 개요 브리핑**

* 기획 일정 및 관련 업무 설명과 그에 따른 필요 부분 설명 **(이는 차후 조정이 있을 것으로 생각하고 진행하기로 함.)**

2022.08.29 ~ 09.02 : 요구사항 분석1 – 관계자 인터뷰 (운영책임자, 사용자)

**﹂**산출물 : 질의 응답 서 1

09.05 ~ 09.08 : 요구사항 분석2 – 현재 서비스 TEST, 요구 사항 정리(협의)

**﹂**산출물 : 질의 응답 서 회신(요구사항 수용여부 Draft)

09.13 ~ 09.16 : 업무 프로세스 정의 – 업무 프로세스 정의 (메뉴, 권한, 관련 정책)

**﹂**산출물 : Task Flow Chart

09.19 ~ 09.23 : 메뉴 및 요구사항 정의서 – 정보 구조도(IA) 정의. 요구사항 정의(개발 검토 후 Fix)

**﹂**산출물 : 메뉴 구조도(Fix), 요구사항 정의서(Fix)

09.26 ~ 10.21 : 화면설계서 작성 (UI/UX) – app & Web 화면설계서 제작(수시검토 및 Version Up)

**﹂**산출물 : 화면 설계서 (v 0.9)

10.22 ~ ing : 디자인 및 퍼블리싱 품질관리 – 디자인 및 퍼블리싱 파트 업무 지원 화면설계서 현행화

**﹂**산출물(현행화) : 메뉴구조도, 화면 설계서

1. **의전 관리 통합 시스템 질의서 전달 및 질문 진행 (운영자/관리자)**

|  |  |
| --- | --- |
| **질문** | **2019년 11월 14일자 의전관리시스템 화면설계서가 현행화(현재 서비스와 동일)된 것인가요?** |
| 답변 | OK |
| **질문** | **UI/UX 분석을 위한 의전관리시스템 태블릿 대여 및 테스트 계정 제공이 가능한가요?** |
| 답변 | 재고확인 후 가능여부 회신 (다음주 가능할 듯) |
| **질문** | **재고관리시스템 테스트 계정 발급 및 제공이 가능한가요?** |
| 답변 | 체크 필요 |
| **질문** | **각 시스템별로 접수된 또는 느끼고 있는 가장 불편한 점(ASIS)은 무엇인가요? (재고관리 & 의전관리)** |
| 답변 | 지속 업데이트로 처리 중이라 별도의 리스트업 불필요 |
| **질문** | **금번 프로젝트를 통해 꼭 반영되었으면 하는 기능 또는 개선점이 있나요?** |
| 답변 | 접수 기능, 전자 정산서 등 일부 기능만 추가된 것임 |
| **질문** | **의전팀장과 인터뷰 일정을 잡아줄 수 있나요? 있다면 언제인가요?** |
| 답변 | 내주 월요일 (AM 9:30) 회의 후 미팅 가능 |
| **질문** | **네이티브앱 외 PC에서 QR코드 인식 되어야 하나요?** |
| 답변 | 아니오, 앱에서만 되면 됩니다. |
| **질문** | **앱은 가로 모드만 지원하나요?** |
| 답변 | 예, 현재로서는 가로 모드만 지원 예정입니다. 다만, 다시 한번 확인이 필요할 것 같습니다. |

1. **의전 통합 시스템 프로젝트 개발 Work Flow 및 분석 안 설명**

1. 기존 컨텐츠와 통합 시스템 컨텐츠 Matching

2. Matching 된 기존 컨텐츠 쿼리 정리

3. 개발 용 Data Base를 구축

현재 : MsSql 버전 - 2008 R2, 가상화 서버 이전 - 2014

4. 신규 컨텐츠 DataBase Table 구축

5. Programing (php : CodeIgniter) - DataBase 연결 및 Program 연동 (CodeIgniter : ActiveRecord) 테스트

**송 성백 차장 님 : Mssql 스키마 및 아키텍처 최대한 빨리 정리 해서 주시겠다 말하심.**

5. 로그인 (Member) 영역 및 레벨 링 재구축

└ 재고 와 장례 의전 및 상담 페이지에 대한 레벨 링이 필요.

**단순히 재고 Part의 레벨 링도 아니고 의전 팀장이 가지고 가야 하는 페이지 (의전 상황, 정산 등) 레벨 링도 필요**

6. 정리된 쿼리들을 통합 시스템 컨텐츠(PC)에 배치

7. Data 출력 및 기능 들 확인 (PC).

└ ~~Reporting 출력 및 다운로드 확인 (출력물이 너무 많을 경우에는 다운로드로 교체)~~

**대용량 출력물은 다운로드로 Fix**

8. Tablet 페이지 구성 정리

**PC 파트가 80% 정도 정리 될 때 APP 진행 할 수 있게**

9. PC 재고와 Tablet 재고 관리 구성 및 Hybrid App 연동 테스팅.

10. 장례 의전 및 정산 (Tablet) 구성 및 Hybrid App 연동 테스팅 .

└ ~~Reporting 출력 및 다운로드 확인 (출력물이 너무 많을 경우에는 다운로드로 교체)~~

└ 결제 시스템 (인앱 결제에는 구글에서 제약이 발생 됨.)

**Hybrid App 내에서 실행 할 수 있는 결제 시스템 확인 필요**

11. 개발 서버 구축

﹂**파인랩 측 가상서버에서 구축하고 이전 하는 걸로.**

1. **기획자 이동**

﹂현 업자 인터뷰 및 메뉴 구성 등 기획 진행을 면밀히 하기 위해 기획자(이재영 프로)가 김헌 프로가 있는 것으로 이동하기로 (이번주 8월 30일 ~ 9월2일 결정해 늦어도 다음주에 연락 하기로 함.)

1. **기타 사항**

﹂물품 스캔에서 Pc 스캔은 확인 후 결정하기로

﹂Tablet 화면 로테이션은 가로를 기준으로 잡았으나 문서의 특성상 세로도 감안 할 수 있은 것으로 확인 필요.

﹂대용량 문서 출력은 다운로드로 Fix (기존에는 1달씩 다운로드해서 취합 해 출력 하는 것으로 했다고 함.)

﹂일반인이 장례등록에는 전혀 관여 하지 않는 것으로 (등록은 의전 팀장이) 접근 가능한 부분은 장례 현황 및 정산서 등 (메뉴 결정 후 Fix)

﹂의전 팀장 인터뷰 (현업은 아니지만 경력자) 다음주(9월 5일) 월요일 9:30분