|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **의전관리 통합시스템 디자인 회의록** | | | | | | |
|  |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |
| **부 서** | |  | **참 석 자** | | 김헌(프로), 박우철 外 3인 | |  |
| **수 행 일 시** | | 2022.11.28 | **장 소** | | 본사 회의실 | |  |
| **작 성 자** | | 박우철 | **작 성 일** | | 2022.11.28 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | | |  |
| 1. 장례현황 상태 뱃지 색상 말고 Comment로 정의 (색상이 너무 다양하면 가독성 떨어짐) 2. 상품 정보 > 상품 비교 - 화면 크기 (인치)를 최소 Limit를 결정해서 시안을 구성하기로 (해상도는 사실상 의미가 없고 화면 크기에 맞춰야 함) : 익일(29일 까지 김헌 프로가 현업에서 사용 중인 태블릿 화면 크기를 알려주겠다고 함)   - 각 품목 별 배치가 바뀌어야 할 것임. 사진이 들어가게 되면 거기에 맞는 텍스트 크기가 있어 한 줄에 4개씩 배치는 무리가 있다.  - 상품 비교 금액을 바로 보여지게 되는 것이 아니라 비교 후 계산하기 버튼을 눌러 레이어 팝업 안에서 금액이 보여지게 (금액이 노출 된 상황에서 다시 계산을 진행하다가 오류가 나오면 문제가 될 수 있어 1 Step 거쳐서 계산 되게 만듬)   1. 메뉴  - 최대 3Depth 까지 있어 화면 구성에 필요 없는 영역을 차지 할 수 있어 햄버거 버튼 고려 2. 로그인 화면   - 기존 로그인 화면에서 임직원, 의전 팀장 등 레벨 링 관련 Tab 부분은 빠지며 프로그램 상에서 자동으로 진행 될 것이므로 디자인에서 반영     1. 디자인 이외   - 정상 적으로 의전 팀장이 완료 승인요청을 하여 완료된 장례 행사와 발인일 7일 후 자동으로 완료 되는 행사 구분이 필요 함 : 현재 라이프에서 기간계 내부에서 수정 할 수 있도록 진행 중이라 함.   1. 시안 작업은 상품 비교 화면 구성을 조정해서 내일 받고 진행 하기로 함. (개발 WBS와 같이 디자인 일정도 같이 주기로 함) | | | | | | |  |